PRIJEDLOG

Na  temelju članka 30. stavak   4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice ( “Službene novine  Primorsko-goranske županije“ broj 26/09 i 35/09 – ispravak i 7/13 ), Gradsko vijeće Grada Crikvenice  na ______sjednici održanoj  ____________ godine , donijelo je

PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2014. godinu

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme ( u daljnjem tekstu Program ) na području Grada Crikvenice za 2014. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Prihod za provođenje ovog Programa je komunalni doprinos, koji je Zakonom namijenjen za građenje objekata i uređaja za: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Ostali prihodi koji prate rashode za provođenje ovog programa mogu biti: Proračun Grada Crikvenice, naknade za koncesiju, sredstva izvanproračunskih fondova i drugi prihodi.

- IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU

Članak 3.

Program gradnje za objekte i uređaje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu sa nazivom objekta i procjenom troškova:

Nerazvrstane ceste i druge javne površine - ukupni iznos od 6.360.000,00 kuna za slijedeće namjene:

-projektiranje prometnica i izrada studija                           500.000,00 kuna

-sufinanciranja izgradnje prometnica                             3.000.000,00 kuna

(rotor „Duga“ i zapadni izlaz u smjeru Novog Vinodolskog)

- uređenje prometnica                                            1.000.000,00 kuna

(Kala Sv. Antuna)

- ulaganje u poljoprivredna zemljišta                                350.000,00 kuna

(agro zona – lokacijaizmeđu Kačjaka i Jadranova)

-projektiranje javnih površina                                      1.000.000,00 kuna

(arhitektonski natječaj i projektna dokumentacija Trg Selce

i druge javne površine)

- uređenje šetnice Trstena                                          100.000,00 kuna

- Kapitalno ulaganje u projektnu dokumentaciju                    410.000,00 kuna

(MO Crikvenica Dramalj – 35.000,00 kuna,

MO Selce – 55.000,00 kuna

MO Crikvenica centar – 50.000,00 kuna i dr.)

Javna rasvjeta– ukupni iznos od  740.000,00 kuna za slijedeću namjenu:

- Javna rasvjeta                                               500.000,00 kuna

- proširenje javne rasvjete MO					    240.000,00 kuna

(MO Dramalj – 85.000,00 kuna,

MO Crikvenica istok – 60.000,00 kuna,

MO Jadranovo – 15.000,00 kuna,

MO Selce – 60.000,00 kuna,

MO Crikvenica centar – 20.000,00 kuna)

Članak 4.

Ukupna sredstva za realizaciju programa iz čl. 3. utvrđuju se u iznosu od 7.100.000,00 kuna. Izvor financiranja za dio Programa iz čl. 3. je komunalni doprinos planiran  Proračunom Grada Crikvenice za 2014. god. u iznosu od 7.100.000,00 kuna.

Članak 5.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama” Primorsko-goranske županije „.

KLASA: 363-01/13-01/

UR. BROJ:2107/01-07/01-13-

Crikvenica,

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Lovorko Gržac, ing.