Prijedlog

Na  temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,  49/11, 84/11,  144/12, 94/13,153/13 i 147/14 i 36/15 ) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice ( “Službene novine  Primorsko-goranske županije“ broj 26/09,  35/09 – ispravak i 7/13 i Službene novine Grada Crikvenice broj 42/18), Gradsko vijeće Grada Crikvenice  na ……………………………….. godine donijelo je

PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2018. godinu

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme ( u daljnjem tekstu Program ) na području Grada Crikvenice uz III izmjene Proračuna Grada Crikvenice za 2018. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Prihod za provođenje ovog Programa je komunalni doprinos, koji je Zakonom namijenjen za građenje objekata i uređaja za: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Ostali prihodi koji prate rashode za provođenje ovog programa mogu biti: Proračun Grada Crikvenice, naknade za koncesiju, sredstva izvanproračunskih fondova i drugi prihodi.

- IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU

Članak 3.

Program gradnje za objekte i uređaje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu sa nazivom objekta i procjenom troškova:

Nerazvrstane ceste i druge javne površine - ukupni iznos od  10.248.250,00 kuna  za sljedeće namjene:

-projektiranje prometnica i izrada studija                         560.000,00 kuna;

-sufinanciranje  izgradnje prometnica                           100.000,00 kuna;

(raskrižja na D8)

- uređenje prometnica                                       4.000.000,00 kuna;

(Pavla Radića, Gundulićeva i dr.)

-projektiranje javnih površina                                   455.000,00 kuna;

- uređenje šetnice Trstena                                       80.000,00 kuna;

- uređenje šetnice Dubračina                                  1,000.000,00 kuna;

- svjetlosno uređenje crikveničkih mostova i drugih objekata	      100.000,00 kuna;

- uređenje dječjih igrališta                                      256.250,00 kuna;

- uređenje Pazdehova                                         450.000,00 kuna;

-uređenje parkova i drugih površina                           1.072.000,00 kuna;

- javna DTK mreža                                            100.000,00 kuna;

- kapitalni projekt – dokumentacija - leglizacija                      50.000,00 kuna;

-  projekt e-župnija                                                   25.000,00 kuna

- parkirališta                                                     1.750.000,00 kuna

- bajkoviti dječji park                                          250.000,00 kuna

Javna rasvjeta– ukupni iznos od    630.000,00 kuna za sljedeću namjenu:

- javna rasvjeta                                              390.000,00 kuna;

- proširenje javne rasvjete MO					       240.000,00 kuna.

MO Dramalj – 80.000,00 kuna,

MO Crikvenica istok – 30.000,00 kuna,

MO Jadranovo – 30.000,00 kuna,

MO Selce – 70.000,00 kuna,

MO Crikvenica centar – 30.000,00 kuna).

Članak 4.

Ukupna sredstva za realizaciju programa iz čl. 3. utvrđuju se u iznosu od 10.878.250,00 kuna. Izvori financiranja za dio Programa iz članka  3. su komunalni doprinos planiran III izmjenama Proračuna Grada Crikvenice za 2018. god. u iznosu od  10.540.000,00 kuna i  338.250,00 kuna iz ostalih  prihoda planiranih III izmjenama Proračuna Grada Crikvenice za 2018. godinu.

Članak 5.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Grada Crikvenice „.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu ( „Službene novine Grada Crikvenice“ broj 48/18 ).

KLASA: 363-01/17-01/453

UR. BROJ:2107/01-06/01-18-4

Crikvenica, ……………………….

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik Gradskog vijeća  Grada Crikvenice

Josip Friš, mag. ing. el.